|  |
| --- |
| **부동산 중개 웹 사이트**  **2조 김찬우, 윤희선, 백지현, 홍준표, 최예림, 김영현** |

**1. 프로젝트 개요**

* 기 간 : 2020. 07.14 ~ 2020.08.01
* 인 원 : 6명
* 개발 툴 : Ecllpse / ORACLE / Visual Studio Code
* 사용 언어 : Java(JDK 1.8) / SQL./ JavaScript

**2. 기획 의도**

**2.1. 부동산 웹페이지의 컨텐츠 확대**

평소 이용해온 다방, 직방과 같은 부동산 웹페이지의 매물 검색, 중개인 연결과 같은 기능에 좀 더 확대해 매물 구입시 전자상으로 문서 제출, 시공 서비스, 이사 서비스, 해당 회원의 데이터를 참고한 추천 매물, 추천 금융 서비스 등의 컨텐츠를 추가한 멀티 주거 관련 웹페이지를 만든다.

**A. 관리자**

허위 매물, 허위 광고와 같은 신고 들어온 게시글을 삭제하고 해당 웹 페이지의 규칙을 위반하는 회원을 블랙리스트에 등록, 회원 가입을 막을 수 있다. 매물 판매자를 인증해줄 수 있고 문의사항과 불편사항에 답변을 할 수 있다.

**B. 회원**

B-a. 매물 판매자.

매물을 소유하고 있다는 인증서나 공인중개사 인증을 받고 해당 매물을 판매 할 수 있다.

B-b. 매물 구매자.

원하는 매물을 옵션을 사용해 조회할 수 있다. 인테리어와 시공에 대한 추천과 대략의 금액에 대한 정보를 받을 수 있다. 허위 매물 발견시 관리자에게 바로 신고 할 수 있다.

**3. 기획 목표**

**3.1. 기존 부동산 웹페이지의 컨텐츠 확대**

집 구매와 같은 기능에만 극한된 부동산 페이지가 아닌 인테리어, 이사, 서류 제출과 같은 집 구매시 필요한 모든 옵션을 한 번에 처리 할 수 있는 웹페이지를 구현한다. 원하는 매물 검색시 여타의 부동산 페이지와 다른 옵션을 추가해 구매자들의 편리함을 추구한다.

**4. 기획 내용 및 일정**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **날짜** | 업무내용 | **산출물** |
| **2020. 07. 14** | 사용자 요구사항 분석 | 요구 분석서 |
| **2020. 06. 01** | ERD 데이터 구조 설계 | ERD |
| **2020. 06. 03** | JAVA 더미 데이터 생성 |  |
| **2020. 06. 05** | 더미 데이터 정리 및 DDL 작업 | DML Script |
| **2020. 06. 06** | PROCEDURE 코드 작성 | DCL Script |
| **2020. 06. 11** | JAVA 기능 구현 코드 작업 | Java Document |
| **2020. 06. 16** | 테스트 및 디버깅 |  |
| **2020. 06. 17** | 결과보고서 작성 | 발표본 PPT |